# Modèle de compte rendu de réunion

## **Informations générales**

|  |  |
| --- | --- |
| Date de la réunion : 18/10/24 | Lieu de la réunion : Discord |
| Personnes présentes : Aymeric, Johan, Alexis, Baptiste | |
| Objectifs de la réunion : Que personne n’ait de retard sur ce qui a été réalisé. Définir une todo-list précise pour avoir un lexeur complet | |
| Ordre du jour : Faire un point sur ce qui a été fait. Se repartir clairement les tâches pour que le lexeur soit complet | |

## **Sujets et thèmes de la rencontre**

|  |  |
| --- | --- |
| Sujets abordés | Résumé de la discussion |
| Présentation du début d’implémentation du lexeur fait par Aymeric | Aymeric a présenté la structure générale qu’il a donné au code du projet et au début du lexeur pour que l’on puisse tous travailler sur une base commune. |
| Élaboration d’une todo-List | Nous nous sommes répartis les parties restantes du lexeur pour qu’il soit fini avant les vacances d’octobre (25/10/24) avec comme deadline le 21/10/24 pour cette todo pour que l’on puisse faire un point tous ensemble |

**Annexe**

* **Todo-list :**

|  |  |
| --- | --- |
| Personne | Tâche |
| Aymeric | - gérer le compte des lignes pour savoir où afficher une erreur  - gérer les erreurs lexicales |
| Alexis | - gérer les opérateurs "<",">", "//", "<=", ">=", "=", "=="  - gérer les parenthèses, les virgules, les crochets, double points |
| Johan | - gérer les commentaires, le End Of File et les strings |
| Baptiste | - Faire des exemples de programme pour tester notre lexeur |